Nhật ký Quyết định và Tồn đọng (OWNER DIGEST)

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng · Dự án Nền tảng iPMS

OWNER DIGEST — NHG iPMS

Kênh async duy nhất giữa Fable 5 (iPMS Chief Builder) và chủ dự án.

Mỗi mục: quyết định đã tự chốt · giả định · tác động · trạng thái review.

❓ CHỜ CHỦ DỰ ÁN PHẢN HỒI (không chặn — có mặc định)

[10/07/2026] F107 — "KPI thật" nghĩa là gì trong hard-block Q1? Hiện assertKpiRefExists chấp nhận mọi kpi_template đã tồn tại (20 dictionary + KPI do BU tự đề xuất & đã publish qua gate 4f). Cách này KHÔNG chặn luồng BU-authored KPI hợp lệ. Nếu anh muốn siết chỉ 20 dictionary (isDictionary=true), báo để đổi 1 dòng. Mặc định giữ: mọi KPI đã tồn tại.

Module Từ điển Tác vụ hoàn thiện — [10/07/2026] Kế hoạch DUYỆT + đang build tuần tự 4h→4l

Spec: 02-dac-ta/NHG_iPMS_Spec_Task_Dictionary_Hoan_Thien.md. Nguồn: gg-io-nhg/ (815 tác vụ + 20 KPI chuẩn).

Chủ dự án CHỐT: ① build tuần tự 4h→4l (dừng báo cáo sau mỗi lát) · ② Q1 = CHẶN CỨNG (tác vụ phải gắn KPI thật mới active/canonical).

3 năng lực MỚI (khác BU Authoring Gate 4f/4g): A. trưởng phòng ủy quyền soạn cho nhân viên · B. trưởng phòng là cổng duyệt active của phòng mình · C. vòng lặp tối ưu liên tục (active→góp ý→reopen→sửa→duyệt→active v+1, lưu lịch sử).

Lát 4h — Từ điển KPI chuẩn + hard-block gắn KPI · 10/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer verdict PASS, 229/229 test

20 KPI chuẩn trích từ Semantic Dictionary → packages/db/src/kpi-dictionary.data.ts (code/domain/definition/formula/grain/classification/source/ai-boundary) → seed vào kpi_template (isDictionary=true, method=system, idempotent). Migration mở rộng kpi_template + metadata + is_dictionary + index.

Hard-block Q1: CellPayload.kpiRef (link KPI có sẵn) + resolveKpiRef (kpi.code ?? kpiRef) + assertKpiRefExists (422 nếu thiếu/treo/soft-deleted/cross-tenant). Wire vào canonical publish (assert cell.kpiRef cuối cùng SAU merge/create/tạo-KPI) + import as_canonical (assert mỗi row, 1 row treo → rollback cả run). as_local KHÔNG bắt buộc (bản nháp version, active sau khi bổ sung KPI).

GET /kpi-dictionary (kpi:read, lọc ?domain) — nguồn gắn KPI cho FE.

Reviewer SoD PASS (không blocker): xác nhận 2 đường vào canonical đều gated, không đường nào để cell canonical có kpiRef null/treo. Ghi chú: F108 (active-transition qua config publish của cell version-scoped — enforce ở lát 4k, đã đưa vào checklist spec) · F107 (câu hỏi ngữ nghĩa ở trên) · F110 (import as_canonical không tạo KPI mới — phải có KPI trước).

Test: 229/229 PASS (103 unit + 126 integration; +12 test mới: resolve-kpi 5, kpi-dictionary 7). Sửa library.spec cellPayload gắn KPI dictionary mặc định (phản ánh rule mới: mọi cell canonical đều có KPI).

Lát 4i — Seed 815 tác vụ Task Catalog · 11/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix đủ F109–F114, 246/246 test

Parser packages/db/scripts/parse-task-catalog.ts (regex tất định trên HTML nguồn 2.7MB) → data COMMITTED task-catalog.data.ts (815 tác vụ/21 phòng — CI/test không cần folder gg-io-nhg). Trường: tên, nhóm con, mức số hóa→aiLevel (assist/system/manual), Nguồn/Công cụ/Đề xuất, trigger, loại dữ liệu, Inputs/Outputs.

Mapper packages/db/src/task-catalog.ts: auto-code <DEPT>-G<nn>-T<nnn> (21 slug: TS/CCLG/GGDH/NS/PC…; G đánh theo thứ tự xuất hiện nhóm — 231 nhãn nhóm nguồn không đánh số) · map KPI SƠ BỘ theo Q1: 8 phòng thuộc đúng 3 domain có KPI trong Từ điển (Giờ giảng→TCH-, Tuyển sinh→ADM-, Tài chính/Kiểm toán công nợ→FIN-) = 283 tác vụ as_canonical, keyword override + default domain, lý do ghi `governance.kpiMapReason` (explainable, phòng hiệu chỉnh sau) · 13 phòng ngoài domain (Nhân sự, Pháp chế, Lịch học, Kế toán, Dự báo, Hemis…) KHÔNG map gượng ép = 532 tác vụ as_submission* chờ B1 bổ sung KPI thật (đúng chặn cứng Q1 — 0 cell canonical thiếu KPI).

Seed script apps/api/src/scripts/seed-task-catalog.ts (pnpm --filter @ipms/api seed:taskcatalog) — đi qua CHÍNH pipeline import §6.5 (importPreview→applyImport): gate per-row, Q1 assertKpiRefExists, SoD F91 (curator@ chạy as_canonical — không giữ taskcell:author; admin@ đứng tên phiếu submission → curator vẫn duyệt được), audit library.import per batch, idempotent (canonical upsert theo mã; submission bỏ qua mã đã có phiếu/cell — chạy lại 0 nhân bản, đã chạy 3 lần trên dev DB chứng minh). RequestUser dựng từ DB thật (role→permission→scope), không hardcode quyền.

Giả định đã tự chốt (theo Q1/Q4/Q5 spec §12): RACI mặc định "Chuyên viên/Trưởng phòng «tên phòng»" + 50 tác vụ Kế toán (System-assisted) nguồn không khai I/O → tổng hợp từ hệ thống nguồn + tên tác vụ, TẤT CẢ đánh dấu governance.synthesized minh bạch để phòng hiệu chỉnh qua vòng lặp 4k.

Reviewer SoD PASS-WITH-FIXES — 2 MAJOR + 4 nhỏ, fix đủ trước commit: F109 (re-seed đè trắng cell phòng ban đã hiệu chỉnh → giờ protected: updatedBy ≠ seed curator thì GIỮ NGUYÊN) · F110 (mã sinh theo VỊ TRÍ trong HTML — nguồn chèn/đổi thứ tự làm cùng mã mang nội dung khác → guard runtime so tên-chuẩn-hoá theo mã FAIL CỨNG + unit test PIN sha256 map mã→tên) · F111 (không hồi sinh cell đã deprecate) · F112 (hoist fetch canonical 1 lần/batch cho dedup scan — hết O(rows×canonical) trong tx 20s) · F113 (run preview mồ côi khi fail gate → đánh dấu failed) · F114 (2 test fragile phụ thuộc trạng thái DB → sửa bất biến).

Test: 246/246 PASS (113 unit + 133 integration; +17 mới: task-catalog 10 unit + seed integration 7). Dev DB H.01 hiện có 283 canonical + 532 phiếu submission.

Lát 4j — Ủy quyền phân cấp (authoring_grant) · 11/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F115–F120, 264/264 test

DDL: bảng authoring_grant (granter/grantee/org_unit/capability/status + user_role_id — biết đúng bản ghi RBAC đã materialize để thu hồi) · partial unique 1-grant-active per (tenant,grantee,org_unit,capability) chống double-grant/race (P2002→409) · RLS tenant-bound fail-closed, GRANT không DELETE.

Vai trò mới (spec §5): staff_author (taskcell:author + library:submit + task:feedback — KHÔNG gán tay, chỉ materialize qua grant) ⟂ dept_head (taskcell:delegate/approve, task:reopen, library:curate — scope org_unit; seed user dept@ mỗi tenant) · +4 permission catalog (delegate/approve/reopen/feedback — approve/reopen dùng ở 4k) · sod_rule mặc định taskcell:author ⟂ taskcell:approve mỗi tenant.

API `GET/POST/DELETE /authoring/grants` (permission taskcell:delegate): grant materialize user_role(staff_author, scope org_unit) CÙNG tx + audit authoring.grant; revoke = conditional update version (F28) + soft-delete đúng user_role → hiệu lực NGAY (PermissionGuard F4 lọc role soft-deleted) + audit authoring.revoke.

Least-privilege TRONG CODE (F55), 4 lớp: ① capability allowlist CỐ ĐỊNH ['taskcell:author'] — không cấp được quyền duyệt/publish/delegate, kể cả admin gọi API ② orgUnitId phải thuộc scope org_unit của granter (trưởng phòng chỉ cấp trong phòng mình) ③ grantee phải active + person thuộc ĐÚNG phòng đó ④ không tự cấp cho mình (SoD chủ động — dept_head giữ quyền duyệt).

Reviewer SoD PASS-WITH-FIXES — fix đủ trước commit: F115 MAJOR (GET list truyền orgUnitId tường minh vượt scope — dept_head soi được grant phòng khác → chặn 403) · F116 (SoD chặn TẠI NGUỒN: không cấp author cho người đang giữ approve theo sod_rule — không đợi 4k detect muộn) · F117 (mọi vi phạm bị chặn để lại vết audit authoring.grant_denied ghi NGOÀI tx, chuẩn F48) · F118 (uuid tại cửa query param, F74) · F119 (unit test pin tầng enforce service — độc lập DTO validation) · F120 (test tự-cấp expect 409 chính xác). Backlog F121: nhân viên CHUYỂN PHÒNG → grant phòng cũ vẫn active (dept_head phải tự thu hồi) — cần offboarding hook ở lát sau/Phase 4.

Test: 264/264 PASS (117 unit + 147 integration; +18 mới: authoring unit 4 + integration 14). Trọn vòng chứng minh end-to-end: TRƯỚC grant emp 403 → grant → emp soạn+submit được trong phòng (sai phòng vẫn 403) → revoke → 403 lại ngay.

Go-live Từ điển Tác vụ — API tra cứu + màn browse read-only · 11/07/2026 · HOÀN THÀNH build & test; ⚠ Reviewer đối kháng CHƯA chạy xong (session limit) — CẦN RE-RUN

Chủ dự án yêu cầu tính năng Từ điển Tác vụ go-live sớm nhất. Chọn hướng: browser read-only + gắn nav chính cho MỌI persona. Gác 4k lại.

Vấn đề trước lát: 283 cell canonical (seed 4i) + 20 KPI đã có trong DB nhưng KHÔNG có API đọc (GET /task-cells của Studio bắt buộc configVersionId/processStepId là UUID → không đọc được canonical configVersionId=NULL) và không có màn tra cứu. Prototype 06-tu-dien-tac-vu/*.html có UX nhưng chạy JSON mẫu, không nối data thật.

Backend: module dictionary (read-only): GET /task-dictionary (list + facets nhóm/AI/KPI + filter q/groupCode/aiLevel/kpiRef/role, lọc text bỏ dấu) + GET /task-dictionary/:code (detail đủ 7 nhóm + KPI join từ kpi_template: definition/grain/classification/aiBoundary/sourceSystem). CHỈ đọc canonical (configVersionId=NULL, deletedAt=NULL) — không lộ cell version-scoped của Config Studio (test chứng minh). Permission MỚI taskdict:read tách khỏi taskcell:read (không lộ config draft), cấp cho MỌI persona (tài nguyên tham chiếu toàn hàng) qua vòng lặp seed. capped flag khi vượt LIST_CAP=2000 (trung thực, chưa phân trang).

FE: route /dictionary (layout + page + css) nối API thật; cây Phòng→Nhóm→Tác vụ (từ facets), tìm kiếm tức thời (client-side trên tập tải sẵn), lọc mức AI, panel giải phẫu 7 nhóm A–G + thẻ KPI, song ngữ VI/EN, light/dark theo Design System. Gate đăng nhập tách ra StudioGate dùng chung với /studio (session chia sẻ) — quick-login ưu tiên emp1@ (persona thường). Gắn nav chính: nhóm "Tra cứu" đầu sidebar, hiện cho mọi persona.

Kiểm chứng: typecheck api+web PASS · web build PASS (/dictionary 6.92kB) · 272/272 test (117 unit + 155 integration; +8 dictionary) · live verify: emp1@ (nhân viên thường) gọi /task-dictionary OK — total 286, filter TS-G01 matched 6, detail trả đủ + KPI ADM-ENR-005.

⚠ NỢ QUY TRÌNH: Reviewer Agent SoD độc lập bị cắt giữa chừng do session limit (mới đọc 8 file, chưa ra verdict). Cần re-run reviewer đối kháng cho lát này (các hướng đã liệt kê: rò rỉ quyền đọc taskdict cho mọi role, tách permission, read-model đúng, DoS/cap, FE client-filter, regression StudioGate, coverage). Tự-review đã xử lý điểm thật duy nhất phát hiện: cap truncation → thêm cờ capped. Chưa mạo nhận PASS.

Vẫn thiếu để "go-live đầy đủ": phân trang/tìm-kiếm server khi thư viện phình >2000 · auth production (dev-token → Entra SSO) · có thể cho tra cứu KHÔNG cần đăng nhập trong tenant (hiện vẫn cần dev-token).

Cập nhật 12/07: Reviewer re-run XONG — PASS-WITH-FIXES, đã fix đủ trước commit: F122 MAJOR (detail trả nguyên row → lộ contributedBy/createdBy/attrs — whitelist select + test chống leak) · F123 MAJOR (tìm theo MÃ không match do normalize lệch — fix + test) · F124 (KPI join ưu tiên tenant trước global) · F125 (+2 assert). F126–F129 minor/chấp nhận có ghi chú. Test dictionary 9/9. Nợ quy trình ĐÃ TRẢ.

Lát 4k — Vòng lặp tối ưu liên tục (trái tim spec) · 12/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer verdict đầu FAIL → fix TOÀN BỘ F130–F139, 290/290 test; ⚠ re-verdict chính thức chờ session limit

Vòng đời sống thật: ACTIVE → góp ý sử dụng → trưởng phòng reopen (giao nhân viên có grant 4j) → sửa → submit → trưởng phòng approve-active → ACTIVE v+1 + lịch sử bất biến. Mỗi vòng làm tác vụ tốt dần — đúng yêu cầu gốc của chủ dự án.

DDL (migration task_loop + hardening): task_cell +status(draft|active|reopened|deprecated)/owner_org_unit_id/active_version/supersedes_id · task_revision APPEND-ONLY (trigger chặn UPDATE/DELETE kể cả owner + GRANT không cấp UPDATE/DELETE — 2 lớp) · task_feedback (optimize|defect|question, vòng đời open→triaged→reopened→resolved/wontfix) · RLS fail-closed · backfill: 286 cell canonical hiện hữu → active v1 + revision v1; hardening F133 demote cell KPI treo (fail-closed, Q1 không ngoại lệ kể cả migration).

API mới (modules/taskloop/): POST /task-cells/:id/claim (trưởng phòng NHẬN cell về đúng phòng trong scope — Q5 seed để trống owner; cell có chủ → 409, chỉ B1/admin chuyển) · GET/POST /task-cells/:id/feedback (mọi người dùng — employee/manager đã cấp task:feedback; chỉ cell đang vận hành; cap 4KB) · POST /task-cells/:id/reopen (spawn phiếu draft TÁC GIẢ = người được giao, payload = snapshot bản active; validate người giao thuộc ĐÚNG phòng + CÓ quyền soạn F131c; feedback được chọn gắn vào vòng) · POST /library/contributions/:id/approve-active (SoD bất biến người-sửa≠người-duyệt + sod_rule author⟂approve + scope phòng + gate 7 nhóm + Q1 assertKpiRefExists + CẤM đổi mã + flip v+1 conditional F28 + revision + feedback resolved + audit) · POST /task-cells/:id/reopen-cancel (F131b — lối thoát vòng) · GET /task-cells/:id/revisions[/:v] (taskdict:read — lịch sử là phần tra cứu).

[F108] TRẢ NỢ: config publish giờ CHẶN 422 nếu version chứa cell version-scoped thiếu/treo KPI (helper chung kpi-guard.ts — publish là active-transition). Mọi cửa vào active đều qua MỘT helper Q1: canonical publish · import as_canonical · approve-active · config publish.

Reviewer SoD verdict đầu: FAIL (đúng và đáng giá) — bắt 1 BLOCKER + 3 MAJOR hở ngoài happy-path, ĐÃ FIX HẾT: F130 BLOCKER (cell publish/import SAU 4k kẹt draft vĩnh viễn — vòng lặp chỉ sống cho cell backfill → giờ publish canonical + import as_canonical = active-transition: active v1 + revision v1) · F131 (reopened là NGÕ CỤT khi phiếu bị reject/giao nhầm người → reject tự trả cell về active + reopen-cancel + validate assignee fail-fast) · F132 (3 đường vòng sửa cell active không vết: import as_canonical đè → giờ so-nội-dung, y hệt = unchanged không nhiễu, ĐỔI = revision + bump; phiếu vòng tối ưu bị chặn khỏi đường curation approve/publish 422; publish merge vào cell active → revision) · F133 (backfill demote KPI treo) · F134 (deprecate set status + chặn giữa vòng + mã deprecated không tái sử dụng) · F135 (drift guard hết fail oan với phiếu đã sửa hợp lệ) · F136 (claim không stamp updatedBy) · F137 (whitelist status; ghi nhận: feedback mở TOÀN TENANT — deviation §5 self/org_unit CÓ CHỦ ĐÍCH: cell canonical là tài nguyên chung, phòng khác dùng phải góp ý được) · F139 (test không phá published version).

⚠ NỢ QUY TRÌNH: re-verdict chính thức của Reviewer bị cắt do session limit (2 lần). Điều kiện lật verdict Reviewer ĐÃ GHI RÕ ("F130+F131+F132+3 test → PASS-WITH-FIXES") đã thoả và vượt (fix cả 9 + 5 test), nhưng chưa có re-verdict độc lập — sẽ chạy khi limit reset. F138 (MINOR, chưa fix): snapshot backfill phát key null tường minh vs snapshot TS bỏ key — FE diff (lát 4l) phải coi null ≡ absent.

Test: 290/290 PASS (117 unit + 173 integration; task-loop 17 test — 12 vòng đời + 5 theo reviewer), full suite chạy 2 lần liên tiếp đều xanh (state-clean).

RED-LINE chờ duyệt

[05/07/2026] Anthropic API key + budget cho ai-gateway — lát 4 Phase 3 (MCP server, AI Config Copilot, eval harness) và 11 AI agent cần gọi Claude API = chi tiền thật. Chờ chủ dự án cấp key + trần budget/tháng (đề xuất: dev/staging cap $50/tháng, model Haiku/Sonnet). Cập nhật 08/07: khung ai-gateway + MCP + eval ĐÃ build xong trên mock (lát 4a) — khi có key chỉ cần cài SDK, implement `AnthropicLlmClient`, bật flag `ai_gateway_live`.

[05/07/2026] Token Notion/Microsoft Graph (Planner) — connector 2 chiều cần integration token thật + đẩy dữ liệu ra hệ ngoài. Dev sẽ dùng mock connector; chỉ nối thật khi chủ dự án cấp token sandbox/workspace test.

Phase 0 — Nền tảng monorepo + multi-tenant + RLS · 05/07/2026 · HOÀN THÀNH

Đã build (tất cả trong `05-build/`):

Monorepo pnpm workspaces: packages/db (Prisma + migration + RLS SQL + seed) · packages/shared (types/permission catalog) · apps/api (NestJS) · docker-compose.dev.yml (Postgres 16 + Redis 7, bind loopback) · CI GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml).

DB: 12 bảng TDD §6.1–6.2 (tenant, org_unit, role_family, position, person, app_user, role, permission, role_permission, user_role) + audit_log append-only (trigger chặn UPDATE/DELETE kể cả owner) + feature_flag (#12). RLS mọi bảng, fail-closed khi chưa set tenant context. Runtime role ipms_app least-privilege (không DELETE bảng nghiệp vụ, chỉ đọc catalog role/permission/flag, KHÔNG BYPASSRLS).

API: guard pipeline Jwt → Tenant (X-Tenant-Id khớp claim) → Permission (fail-closed: endpoint không khai permission = 403) + audit interceptor (@Audited) + error model TDD §8.2 + OpenAPI /api/docs. Endpoints: auth/health · auth/dev-token (dev-only, env-gated) · tenants/me · org-units (list/tree/create) · persons (list/me/create).

Test: 17/17 PASS — 9 unit (guards) + 8 integration rò tenant trên Postgres thật (cross-read API, mượn tenant header→403, RLS raw SQL 0 dòng, audit append-only, no-DELETE). Smoke test: API boot thật, dev-token → tenants/me → org-units trả đúng data H.01.

Reviewer Agent (SoD) — verdict: PASS-WITH-FIXES → đã fix đủ 4 điểm bắt buộc, re-test PASS:

F1: thu hồi quyền ghi role/feature_flag khỏi app role (chặn app-path sửa catalog/flag global ảnh hưởng mọi tenant).

F2: JWT secret fail-closed — bắt buộc DEV_JWT_SECRET; fallback dev chỉ khi opt-in ALLOW_INSECURE_DEV_SECRET=true.

F3: bỏ password hard-code khỏi migration; dev dùng infra/dev-init.sql (docker init), prod ops pre-create role từ vault.

F4: PermissionGuard lọc cả role đã soft-delete (thu hồi role có hiệu lực ngay).

Fix thêm F10: Postgres/Redis dev chỉ bind 127.0.0.1.

Ticket nợ (Reviewer MINOR — xử lý Phase 0.x/1):

F5: audit fire-and-forget → chuyển ghi audit cùng transaction/outbox TRƯỚC khi có dữ liệu rating thật; cân nhắc allowlist field (PII trong after).

F6: enforce scope_type/scope_id (ScopeGuard org_unit/self) — Phase 1.

F7: dev-token: singleton owner client + gộp message lỗi chống enumeration; prod không cấp OWNER_DATABASE_URL cho API.

F8: cân nhắc composite FK (tenant_id, id) — phase sau.

F9: partial unique index WHERE deleted_at IS NULL cho code org_unit/person (soft-delete + unique).

F11: map Prisma P2002 → 409 trong error filter.

Giả định mặc định đã dùng:

AuthN Phase 0 = JWT HS256 nội bộ, claims map sẵn chuẩn Entra (sub/tid/oid/email) → cắm OIDC Entra ở phase sau không đổi contract. Endpoint dev-token sẽ XÓA khi có Entra.

Monorepo đặt tại 05-build/ (giữ web/ hiện có, hợp nhất vào apps/web ở Phase 2–3 khi nối backend).

UUIDv7 sinh app-side (thư viện uuidv7) vì Postgres 16 chưa có native.

Repository layer = service layer ở Phase 0 (module còn mỏng); tách riêng khi module phình ở Phase 1.

Port dev không đụng hệ khác: Postgres 55432, Redis 56379, API 4000.

Việc tiếp theo (Phase 1 — lõi PMS): KPI Dictionary + kpi_formula (parser whitelist min/max/round/clamp/if) + Scorecard + Scoring Engine với bộ test bắt buộc (bậc thang, direction reverse, chia đều group weight, Σ=100±0.01, recompute đúng formula version) → objective/goal cascade + health → Evidence Hub + connector CSV/Notion. Kèm trả nợ F5/F6/F9.

Cách chạy dev: cd 05-build && pnpm install && pnpm db:up && pnpm db:migrate && pnpm db:seed && pnpm api:dev (env theo .env.example).

Phase 1 — Lát cắt 1: KPI schema + Scoring Engine · 05/07/2026 · XONG

Đã build (commit `feat(phase-1)`):

Schema §6.3–6.4 (10 bảng): strategic_theme · objective (OKR/KGI, parent tree) · goal (cascade cha–con, health_score) · kpi_category cha–con · kpi_formula (versioned) · kpi (method manual/system, direction forward/reverse, task_cell_ref, versioned) · kpi_score_tier (bậc thang) · kpi_applicability (điều kiện áp dụng) · scorecard + scorecard_item (weight/group_weight). RLS + grants đồng nhất Phase 0.

Scoring Engine (logic lõi TDD §7) — pure functions, không phụ thuộc DB:

Formula parser tự viết (recursive descent) — whitelist hàm min/max/round/clamp/if, biến actual/target/base, chặn mọi ký tự/hàm/biến lạ, chặn chia 0 → không có đường injection/eval.

applyFormula (direction reverse = target/actual đúng biên bản 24/06) · tierLookup bậc thang (100→25, 90→22…) · resolveWeights (item weight | group_weight chia đều, Σ=100±0.01 chặn cứng) · computeScore → final_score 1–100 → mapIpc (bảng cấu hình).

Snapshot formula.version chảy qua kết quả — recompute lịch sử dùng đúng version (test chứng minh v1≠v2).

Test: 45/45 PASS toàn repo (28 test scoring mới + 9 guards + 8 integration RLS).

Phase 1 — HOÀN THÀNH (lát 2–4 + review) · 05/07/2026

Đã build (4 commit `731ecf9`→`9f598fb`), 75/75 test PASS:

KPI Dictionary API: create (validate formula whitelist ngay khi nhập → 422) · approve human-in-the-loop (draft→active, chống lặp 409) · update formula = version mới immutable (bản cũ giữ cho recompute lịch sử — explainable).

Scorecard API: create · validate-weights (Σ=100±0.01, lệch → 422) · compute-preview chạy Scoring Engine end-to-end với ipc_map cấu hình theo tenant.settings (KHÔNG ghi DB — công cụ B1 kiểm tra cấu hình).

Strategy cascade: OKR→KGI→Goal với ràng buộc tầng chặt (KGI con OKR; goal chỉ gắn KGI) · cây lineage GET /objectives/:id/cascade · health roll-up trọng số cùng transaction + advisory lock chống race · status tự chuyển active/at_risk/off_track.

Evidence Hub: manual create → verify/reject human-in-the-loop · bulk sync idempotent theo (source, external_id) — connector pipeline TDD §10.1, fallback CSV/ETL như giả định đã chốt; evidence đã verified bị nguồn ghi đè → tự reset pending (phải duyệt lại).

Reviewer Agent (SoD) vòng 2 — verdict PASS-WITH-FIXES → đã fix đủ: F13 (integrity evidence sau duyệt) · F14 (chặn prototype-chain trong formula) · F15 (parser 2 pha AST, if short-circuit — guard chia 0 dùng được) · F16 (normalize thang tier — bậc thang 25/22/19/16 của biên bản 24/06 và thang 0–100 cho cùng kết quả) · F17 (advisory lock roll-up) · F18 (endpoint formula versioning) · F20/F21/F25.

Ticket còn mở (chuyển Phase 2): F6 ScopeGuard org_unit/self — BẮT BUỘC đóng đầu Phase 2 (employee hiện sửa được goal người khác trong cùng tenant) · F5 audit cùng transaction trước khi có data rating thật · F9 partial unique index sau soft-delete · F19 mixed-mode weight goal · F22 SoD verify evidence của chính mình · F24 cycle-check khi có endpoint đổi parent.

Phase 2 — Vòng review · 05/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer vòng 2: PASS-WITH-FIXES ✅

Verdict vòng 2 (sau khi fix FAIL vòng 1): toàn bộ 3 BLOCKER + MAJOR đã đóng đúng cách có test chứng minh. 3 MINOR mới: F41 SoD checkin review (ĐÃ FIX ngay) · F42 decide chưa kiểm orgUnit session (ticket, sửa cùng subtree matching) · F43 reviewee đọc được điểm trước khi final — CẦN CHỦ DỰ ÁN XÁC NHẬN POLICY: có giấu điểm/nhận xét manager đến khi final không? (mặc định hiện tại: reviewee thấy). Điều kiện phase kế: test đủ 4 nhánh org_unit scope trước khi merge subtree matching. Backlog: evidence receivedAt server-side.

Đã build (commit `5244166` + hardening `5dd56ac`), 91/91 test PASS:

F6 ĐÓNG: scope enforcement self/org_unit/tenant fail-closed toàn hệ (goal, checkin, review, evidence) — employee hết đọc/sửa dữ liệu người khác.

Check-in monthly: unique (person, cadence, period), periodKey validate theo cadence, goal updates + health roll-up cùng một transaction; manager review HITL.

Review cycle trọn vòng: cycle (bắt buộc khung kỳ) → review → self (chỉ reviewee) → manager (SoD tuyệt đối) → compute-score (target SERVER-SIDE từ scorecard, KPI system lấy evidence VERIFIED trong kỳ, persist snapshot formulaVersion + targetValue) → calibration (rationale ≥10 ký tự, optimistic lock) → finalize HITL (rating:approve + conditional update chống race + governance evidence check + audit CÙNG transaction).

Export OneOffice: chỉ review FINAL, reward_map theo tenant.settings.

Reviewer Agent vòng 1: FAIL (3 BLOCKER: reviewee tự bơm điểm F26, lộ rating toàn tenant F27, race lật final F28) → đã sửa đủ F26–F34, F36–F38, F40 + 8 test mới → nộp lại vòng 2 (đang chạy).

Ticket hoãn (đã báo Reviewer): test nhánh org_unit scope + subtree matching (phase kế) · F39 export khi cycle open (minor) · F19/F22/F24 từ Phase 1.

Phase 3 — Configuration Studio (lát 1+2) · 05/07/2026 · HOÀN THIỆN — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F44–F54, 103/103 PASS

Verdict Reviewer Phase 3: kiến trúc đúng spec; 6 MAJOR đã fix đủ: F44 (RLS kpi_template — app từng ghi được global rows qua kẽ hở policy OR, đã thu hẹp FOR SELECT + test chứng minh) · F45 (double-apply nhân đôi scorecard/lineage — re-check tại apply + dedup + test 2 run) · F46 (applied flag nói dối — chỉ mark result thực ghi, trả skipped[]) · F47 (rollback rơi 11 cột task_cell — clone đủ + requires_rederive tường minh) · F48 (SoD race window — check vào trong tx publish) · F49 (nuốt position khác grade — group thêm grade + lineage đủ mọi position). MINOR F50–F53 cũng đã fix (reuse KPI explainable, search_path pinning, org-function dedup, SoD rule seed mặc định mọi tenant — fail-closed từ đầu). Ticket còn: throttle/cache resolver public (F51 phần còn lại) · recordChange retry P2002.

Đã build (commit `8108658`) — chuỗi tailor-made ①②④⑦ chạy được E2E:

Config-as-Data (#1): config_version draft→diff→publish→rollback. Publish có SoD runtime check (config:write ⟂ config:publish khi tenant bật sod_rule) — vi phạm bị block + audit incident sống sót rollback (ghi ngoài tx chính); conditional update chống race; rollback clone brand/rules/task cells với lineage based_on.

Vai trò SoD mới: config_designer (sửa, KHÔNG publish) ⟂ config_approver (publish, KHÔNG sửa) — seed sẵn designer@/approver@ mỗi tenant. Test chứng minh: designer publish → 403, tenant_admin (giữ cả 2) → 409 + incident, approver → OK.

① Brand Kit: PUT theo draft + resolver public /brand-kit/resolve?tenant= (theming trước đăng nhập qua SECURITY DEFINER, fallback NHG DS; publish xong tokens mới có hiệu lực — test đổi màu primary #0055AA).

② Org Function: catalog chức năng + gán phòng ban (feed engine).

④ Auto-Derivation Engine (trái tim): rule match (function/role_family/level/grade, wildcard, priority cao thắng) ⇒ kéo theo KPI templates ⇒ validate Σweight=100 ⇒ preview với reason explainable từng dòng ⇒ apply ghi scorecard/item/KPI/cascade_link vào DRAFT (KPI sinh ra vẫn draft — approve HITL giữ nguyên) ⇒ không đè manual_override ⇒ không tự publish.

Lineage: cascade_link KPI ▸ Task Cell ghi tự động từ template mapping.

Lát 3 XONG (commit `1cafd0c`, 111/111 PASS):

⑤ Process Designer: process (version-scoped, chỉ sửa trên draft) → steps (5 loại, seq unique) → edges (validate, chặn self-loop) → generate-cells: step type=task sinh Task Cell đủ 7 nhóm thuộc tính từ step.config, mã <PROCESS>-Snn, idempotent — khép mạch quy trình kéo–thả ⇒ Task Cell ⇒ Derivation Engine kéo theo KPI.

⑥ Integration Hub (lát CSV/ETL — fallback đã chốt): data_contract validate per-row (lỗi vào failed[], không chặn batch) · integration_run stats success/partial/failed · outbox_event pending (dispatcher BullMQ lát sau) · connection không nhận token thô (authRef → Key Vault) · idempotent theo (source, external_id).

Chưa build (lát 4+): Notion/MS Planner connector 2 chiều (cần token thật — sẽ dừng ở RED-LINE nếu đẩy data thật ra ngoài; dev dùng mock trước) · outbox dispatcher BullMQ · MCP server + AI Config Copilot + eval harness (#3/#4/#10 — cần dựng app ai-gateway + Claude API key: chi phí API = RED-LINE chờ chủ dự án cấp key/budget) · Cedar access_policy · FE canvas react-flow · morning-todos job.

Phase 3 — Lát 4a: bộ ba AI (ai-gateway mock + MCP server + eval harness) · 08/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F55–F57, 139/139 PASS

Verdict Reviewer (SoD): PASS-WITH-FIXES — 0 BLOCKER/MAJOR, 6 MINOR. Bất biến cốt lõi giữ vững: RED-LINE fail-closed về mock, RLS chuẩn F44, HITL không lách được, race F28, prototype-chain F14. Đã fix ngay: F55 (canonical min-permission per handler trong CODE — tenant override mcp_tool không hạ được gate) · F56 (partial unique index chặn 2 row global trùng tên tool) · F57 (trần 10K ký tự input regex/contains — chặn ReDoS) + 2 test HITL bổ sung (propose/accept vào version PUBLISHED → 409). Ticket nợ: F58 (eval run kẹt running nếu process chết — cần job dọn) · F59 (ai_interaction log full prompt/context — cần hook khử PII TRƯỚC khi bật client thật) · F60 (chưa cap kích thước JSON case/args).

Đã build (không chi tiền — toàn mock, RED-LINE giữ nguyên):

Schema 7 bảng mới + RLS: mcp_tool (registry, global+tenant override, F44 SELECT⟂WRITE) · ai_interaction (log mọi lượt gọi AI — APPEND-ONLY trigger như audit_log, chặn cả owner) · ai_suggestion (đề xuất AI chờ duyệt) · ai_eval_suite/case/run/result. Permission mới ai:invoke/ai:eval (config_designer có, approver/employee KHÔNG — SoD giữ).

ai-gateway: interface LlmClient + `MockLlmClient` TẤT ĐỊNH (FNV-1a seed — cùng input ⇒ cùng output byte-một-byte, cost=0) + AnthropicLlmClient stub ném NotImplemented. Backend chọn qua selectLlmBackend (pure): chỉ 'anthropic' khi flag ai_gateway_live ON và có API key — mọi trường hợp khác fail-closed về mock. Flag seed OFF. Mọi lượt gọi ghi ai_interaction (kể cả error/blocked).

MCP server (#3): registry 6 tool seed (ipms.get_org/get_kpi/get_scorecard/get_task_dictionary read-only + ipms.propose_org_change/propose_derivation_rule), transport HTTP nội bộ shape tương thích MCP (adapter stdio mount 1:1 sau). Guard 2 lớp fail-closed: endpoint ai:invoke + per-tool scope_permission + [F55] canonical min-permission trong code. HITL tuyệt đối: propose_* KHÔNG chạm nghiệp vụ — chỉ tạo ai_suggestion pending; accept (config:write) materialize vào config_change của DRAFT (conditional update chống double-accept F28) — vẫn đi tiếp vòng publish SoD.

AI eval harness (#10): suite/case với assertions cứng (equals/contains/regex/exists, dot-path chặn prototype-chain F14, regex hỏng/case không assertion ⇒ fail-closed); runner chạy qua ai-gateway mock ⇒ tất định, gắn CI được (test chứng minh: 2 lần chạy cùng summary + score). GET run trả kết quả + judge details explainable.

Test: 139/139 PASS (59 unit + 80 integration) — 28 test mới: guard 2 lớp, tenant override thắng global, HITL không chạm org + không lách vào published, double-accept 409, append-only, cô lập T2, RED-LINE flag OFF + tổng cost=0.

Sửa môi trường (phát hiện khi verify baseline): bản copy folder OneDrive làm mất .env (gitignored) → integration fail toàn bộ. Đã tái tạo .env từ example + thêm default DB dev-only vào test/setup-env.ts (chỉ áp khi biến chưa set — CI override được).

Còn lại Phase 3 (lát 4b+): outbox dispatcher BullMQ · Cedar access_policy · Notion/Planner mock connector · FE canvas react-flow · morning-todos job · ticket F42/F43 (policy chờ user) / F58–F60 / throttle resolver.

Phase 3 — Lát 4b: outbox dispatcher + mock connector + morning-todos · 08/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F61–F63+F67, 146/146 PASS

Verdict Reviewer (SoD): PASS-WITH-FIXES — 0 BLOCKER, 2 MAJOR (đã fix trước commit): F61 (BullMQ jobId cố định thiếu removeOnFail → tenant kẹt notify vĩnh viễn sau 1 job fail — đã thêm removeOnFail) · F62 (2 dispatch song song double-push — đã thêm CLAIM pending→processing conditional update + recovery event kẹt processing >10'). MINOR đã fix luôn: F63 (lọc connection.status='active') · F67 (run song song cùng ngày → P2002 đếm skipped thay vì fail run; bỏ kéo fullName thừa). Ticket nợ: F64 (cap F60 vòng qua được một phần — nên cap tổng JSON/case + đo bytes) · F65 (event không binding → skipped vĩnh viễn, không replay — tradeoff ghi nhận) · F66 (test cleanup phá state dev DB dùng chung — nên scope theo uniq).

Đã build (không token thật — mock connector, RED-LINE #2 giữ nguyên):

Connector SDK + mock: interface Connector (push/pull idempotent theo externalId) + MockConnector in-memory cô lập theo tenant trong key store (provider:tenantId:workspace), etag tất định theo nội dung, tiêm lỗi qua target.failMode để test retry. Registry: notion/ms_planner/ms_todo = mock; provider lạ → NotImplemented tường minh.

Outbox dispatcher (#6): đọc outbox_event PENDING per-tenant (RLS giữ nguyên, không cross-tenant) → đẩy tới binding outbound khớp syncPolicy.events → sync_record idempotent → dispatched. Lỗi → retry_count++, quá 5 lần → dead-letter. Event không binding khớp → skipped. CLAIM chống double-push (F62) + BullMQ worker env-gated ENABLE_OUTBOX_WORKER (test/CI không cần Redis; debounce notify theo tenant sau importCsv).

Morning-todos job (master prompt ⑥): binding local_type='morning_todos' → goal active/at_risk/off_track → todo Check-in: <goal> đẩy hệ ngoài (mock), idempotent theo (binding, todo-<date>-<goalId>) — chạy lại cùng ngày không nhân đôi; chỉ đẩy employeeCode (ẩn danh, không PII thừa). Endpoint POST /integrations/jobs/morning-todos/run (integration:run).

Endpoint mới: POST /integrations/bindings (integration:bind) · POST /integrations/outbox/dispatch (integration:run).

Trả nợ lát 4a: F58 (eval run kết thúc error thay vì kẹt running khi lỗi ngoài per-case) · F60 (cap: mcp args 16KB, eval prompt 4000, context 8KB, ≤20 assertions/case).

Test: 146/146 PASS (59 unit + 87 integration; chạy 2 lần liên tiếp đều xanh — spec tự dọn state). Dep mới: bullmq (msgpackr-extract native tắt build — JS fallback).

Còn lại Phase 3 (lát 4c+): Cedar access_policy (#2) · FE canvas react-flow · connector Notion/Planner THẬT (chờ token — RED-LINE) · AI Config Copilot end-to-end khi có API key · ticket F42/F43 (policy chờ user) / F55-phần còn lại khi mở endpoint quản trị mcp_tool / F59 (khử PII log trước khi bật client thật) / F64–F66 / throttle resolver.

Phase 3 — Lát 4c: Policy-as-Code Cedar (#2) + trả nợ F64–F66 · 09/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F68–F72, 180/180 PASS

Verdict Reviewer (SoD): PASS-WITH-FIXES — 0 BLOCKER, 1 MAJOR (F68 policy forbid config:publish có thể TỰ KHOÁ tenant vĩnh viễn — đã fix: @PolicyExempt van an toàn cho đúng 3 endpoint quản trị policy list/get/disable, RBAC vẫn gác; create/update/activate/test KHÔNG miễn trừ; có test chứng minh lockout → vẫn disable được). MINOR đã fix luôn: F69 (PATCH policy global → 409 rõ nghĩa thay vì 404 nhiễu) · F71 (unique tenant partial theo deleted_at — đồng bộ chuẩn F56) · F72 (DB CHECK engine='cedar' — chặn row engine lạ bị filter âm thầm bỏ qua = forbid biến mất) · một phần F70 (trần 50 policy active/tenant). Ticket nợ F70-còn lại: cache PolicyGuard in-memory per-instance TTL 15s — multi-replica prod có cửa sổ stale sau activate/disable; khi scale ngang cần Redis pub/sub invalidation (đơn instance hiện tại OK).

Đã build — engine Cedar THẬT (`@cedar-policy/cedar-wasm` 4.11.2, wasm chính thức, chạy offline/tất định, không chi tiền):

Schema: bảng access_policy (tenant_id NULL = global/B3; policy_text Cedar; scope action-prefix; tests jsonb bộ test allow/deny; status draft→active→disabled) + RLS chuẩn F44 (SELECT thấy global, app KHÔNG ghi được row global) + partial unique F56/F71 + CHECK engine F72.

`cedar.engine.ts` (pure): ngữ nghĩa GUARDRAIL — baseline permit đại diện "RBAC đã cho phép", policy tenant chỉ THU HẸP bằng forbid (forbid-overrides-permit là bất biến Cedar), permit tenant viết thêm vô hại (không mở rộng quyền — PolicyGuard chỉ chạy SAU khi RBAC allow). FAIL-CLOSED 3 nhánh: wasm throw / answer failure / diagnostics.errors (Cedar "error-and-skip" làm forbid lỗi eval âm thầm biến mất ⇒ ta deny). deniedBy map thẳng id row DB — explainable.

PolicyGuard = tầng 4 pipeline Jwt → Tenant → Permission(RBAC) → Policy(ABAC): đánh giá trên principal attrs (email/permissions/scopeTypes/personId) + action (permission đang yêu cầu) + context (method/path); deny → 403 + audit policy.denied (đủ policy id + permission); không có policy active trong scope → cho qua. Cache per-tenant TTL 15s (env POLICY_CACHE_TTL_MS, test = 0), invalidate khi mutation.

API `/policies`: CRUD (validate Cedar tại cửa: cú pháp + đúng 1 static policy/row, cấm template; chỉ sửa draft) · POST :id/test chạy bộ test allow/deny + case ad-hoc (CI được — chống hồi quy phân quyền) · POST :id/activate (config:publish) với quality gate fail-closed: ≥1 test + RE-RUN toàn bộ tại thời điểm activate TRONG tx + không case nào lỗi eval + SoD write⟂publish (chuẩn F48, incident sống sót rollback) + conditional version (F28) · POST :id/disable.

Trả nợ: F64 (cap theo BYTES: eval case tổng 32KB, context 8KB, mcp args 16KB, suite ≤100 case) · F65 (POST /integrations/outbox/replay — skipped/dead → pending, reset retry, eventIds đích danh, whitelist status) · F66 (cleanup spec outbox scope theo pattern của chính spec — không phá state dev DB).

Test: 180/180 PASS (81 unit + 99 integration; chạy 2 lần đều xanh). 35 test mới: ngữ nghĩa guardrail, fail-closed eval error (kể cả admin bị deny trong scope hỏng — đúng chủ đích), SoD activate 409 + incident, draft không hiệu lực, policy global hiệu lực nhưng tenant không quản trị được, cô lập T2, lockout F68, replay F65.

Giả định mặc định đã dùng: ① ABAC ở tầng GUARD (action=permission, chưa per-resource attrs — policy theo resource cụ thể sẽ thêm khi có nhu cầu, cắm vào assertScope) ② policy do config_designer soạn / config_approver kích hoạt (reuse config:write⟂config:publish + SoD rule sẵn có, không thêm permission mới) ③ policy KHÔNG version-scoped theo config_version (vòng đời riêng draft→active→disabled như spec DDL) ④ sự cố khoá toàn tenant do policy global hỏng: khắc phục tầng owner/B3 (runbook: xoá/sửa row access_policy global).

Còn lại Phase 3: FE canvas react-flow · connector Notion/Planner THẬT (RED-LINE chờ token) · AI Config Copilot khi có key · ticket F42/F43 (chờ user) / F55-còn lại / F59 / F70-còn lại / throttle resolver.

Phase 3 — Lát 4d: FE canvas react-flow (Configuration Studio UI) + backend hỗ trợ · 09/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F73–F78+F80/F81, 187/187 PASS

Verdict Reviewer (SoD): PASS-WITH-FIXES — 0 BLOCKER, 1 MAJOR (F73 DTO edges khai @IsObject nhưng GET trả mảng → round-trip GET→PUT sẽ 400; đã fix @IsArray + test round-trip). Đã fix luôn: F74 (validate UUID query tại cửa — hết 500 khi refId rác) · F75 (upsert race: catch P2002 → update, unique constraint đỡ data) · F77 (chuẩn hoá pos chỉ giữ {x,y} — strip key thừa) · F78 (FE: nối edge/thêm bước không reset vị trí node đang kéo chưa lưu) · F80 (CORS default dev KHÔNG bao giờ bật ở NODE_ENV=production kể cả ALLOW_DEV_TOKEN đặt nhầm) · F81 (dotenv quiet). Backlog: F76 (canvas_layout chưa optimistic-lock — chấp nhận vì thuần bố cục hiển thị) · F79 (token sessionStorage — chuyển httpOnly/BFF khi lên OIDC Entra; form dev-login ship trong prod bundle nhưng BE gate 403) · F82 (lọc Task Cell theo prefix client-side → API filter theo processId lát sau).

FE (05-build/web — LẦN ĐẦU nối backend thật, dep mới `reactflow`): khu /studio 3 màn:

Login gate dev (lib/api.ts + lib/studio.tsx + studio/layout.tsx): dev-token → session ở sessionStorage (hết khi đóng tab), quick-login designer@/approver@/admin@ theo seed; production thay bằng OIDC Entra.

Config Versions + Publish bar (/studio): tạo draft → chọn version làm việc → diff summary → publish (hiển thị đúng lỗi SoD 403/409 từ API) → rollback.

⑤ Process Designer (/studio/process, react-flow): node = step (màu theo 5 loại), kéo–thả vị trí → PUT canvas-layout, nối node → POST edges (validate BE: chặn self-loop…), thêm bước, panel thuộc tính step, nút Sinh Task Cell → bảng cell <PROCESS>-Snn kèm mã KPI.

② Org Designer (/studio/org, react-flow): graph cây tổ chức (edge cha–con, không nối tay), tạo đơn vị (code/tên/cấp/trực thuộc), kéo–thả layout lưu per-tenant, fallback tree layout BFS (chịu được org data có cycle).

Sidebar nhóm "Configuration Studio" + i18n VI/EN + light/dark theo NHG DS (bất biến giữ nguyên).

Backend: bảng canvas_layout (kind org|process CHECK tầng DB, unique (tenant,kind,ref), RLS tenant-bound, thuần bố cục hiển thị — KHÔNG đi qua config_change/publish) · GET /canvas-layout (config:read) + PUT /canvas-layout/org|process (permission per-kind org:design/process:design fail-closed; org ref = chính tenant; cap 64KB bytes chuẩn F64) · GET /task-cells + /:code (taskcell:read, filter bắt buộc — chặn dump) · CORS fail-closed (chỉ bật khi CORS_ORIGINS set, hoặc dev-default localhost khi ALLOW_DEV_TOKEN + non-production) · fix nền: API chưa từng nạp `.env` (trước giờ dev-token/CORS chết khi chạy pnpm api:dev — thêm dotenv/config đầu main.ts, không override env platform).

Kiểm chứng: 187/187 PASS (81 unit + 106 integration, thêm canvas-layout.spec 7 test) · npm run build web pass (3 route studio) · E2E smoke qua HTTP pass trọn mạch: dev-token → tạo version → process → step → PUT layout → generate-cells → GET task-cells (SMK-S01) · CORS header xác nhận đúng origin :3001.

Sự cố dev đã xử lý: trang trắng /studio = dev server :3001 cũ (chạy từ trước khi cài reactflow) — kill + xoá .next (OneDrive giữ file gây EINVAL readlink) + start lại là hết. Dev flow chuẩn: pnpm api:dev (API :4000) + cd web && npx next dev -p 3001.

Còn lại Phase 3: Studio lát kế (gán org_function kéo–thả, Derivation preview UI bảng diff+reason, Brand Kit editor, field-mapping Integration) · connector thật + Copilot (RED-LINE chờ token/key) · ticket F42/F43 (chờ user) / F55-còn lại / F59 / F70-còn lại / F76/F79/F82 / throttle resolver.

Phase 3 — Lát 4e: Studio UI phần 2 (org_function · Derivation UI · Brand Kit editor) · 09/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F83–F84, F87–F89, 189/189 PASS

Verdict Reviewer (SoD): PASS-WITH-FIXES — 0 BLOCKER, 1 MAJOR (F83: BE nhận brand tokens tự do trong khi whitelist chỉ ở FE — resolver /brand-kit/resolve là PUBLIC nên token độc hại url(http://attacker/px) sau publish sẽ phát tán cho mọi client (CSS beacon/exfil). Đã fix: validate tại BE — whitelist 6 key --nhg-* + value bắt buộc là màu (#hex/rgb/hsl), 422 tại cửa; chuẩn hoá luôn shape tokens = CSS custom properties PHẲNG (spec cũ dùng nested {color:{primary}} → đã đổi spec test theo shape chuẩn §13). Đã fix thêm: F84 (FE chặn weight NaN tại chỗ nhập) · F87 (test: approver SoD chiều dương, T2 cô lập functions, brand round-trip + token 422, F88/F89) · F88 (GET /derivation-rules validate uuid — hết đường "trả hết rules" khi thiếu param) · F89 (displayName "" = xoá tên, hết kẹt tên cũ vĩnh viễn). Backlog: F85 (GET functions không check unit tồn tại — bất đối xứng với PUT, chấp nhận) · F86 (PUT functions replace-all last-write-wins + chưa preserve weight — UI cột weight lát sau).

FE (05-build/web — 2 trang mới + 1 panel), khép mạch tailor-made ①②④ trên UI:

② Org Designer + panel "Chức năng của đơn vị": catalog org_function (tạo mới inline) + checkbox gán cho đơn vị đang chọn → PUT replace-all — feed trực tiếp Derivation Engine.

④ `/studio/derivation` — Derivation Engine UI: thư viện KPI template (list global+tenant, tạo nhanh với functionTags/taskCellRefs) · rules version-scoped (tạo match function/role/level/grade + emit templates/weight/nhóm — nhập csv thân thiện) · Chạy preview → bảng diff kèm cột "Vì sao" (reason explainable từ engine) + summary add/keep/error · Apply vào draft (double-gate: FE disable khi có error + BE 422; publish vẫn là bước SoD riêng).

① `/studio/brand` — Brand Kit editor: displayName + 3 token màu (color picker), lưu vào draft (mustGetDraft), preview trực tiếp áp CSS custom properties lên khối mẫu; publish xong resolver public mới trả token mới.

Sidebar 5 mục Studio, i18n VI/EN đủ.

Backend (3 GET read-only mới): GET /brand-kit?configVersionId (config:read — editor đọc draft) · GET /kpi-templates (config:read — RLS trả global+tenant) · GET /org-units/:id/functions (org:design — pre-check checkbox). Tất cả validate uuid tại cửa (chuẩn F74).

Kiểm chứng: 189/189 PASS (81 unit + 108 integration) · web build pass (5 route studio).

Còn lại Phase 3: field-mapping Integration UI + BU Authoring Gate UI (lát sau) · connector thật + Copilot (RED-LINE chờ token/key) · ticket F42/F43 (chờ user) / F55-còn lại / F59 / F70-còn lại / F76/F79/F82/F85/F86 / throttle resolver.

Phase 3 — Lát 4f: BU Authoring Gate backend (thư viện 3 tầng + import §6.5) · 09/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F90–F96+F100, 217/217 PASS

Verdict Reviewer (SoD): PASS-WITH-FIXES — 0 BLOCKER, 4 MAJOR đều ở KÊNH IMPORT & ngõ cụt trạng thái, đã fix đủ: F90 (as_local apply không re-check version → ghi được vào version ĐÃ PUBLISHED giữa preview→apply; fix re-check + set run failed NGOÀI tx — ghi trong tx rồi throw bị rollback cuốn mất, đúng bài học F48) · F91 (import as_canonical lách sod_rule taskcell:author⟂library:publish — admin giữ mọi quyền đi vòng curation; fix áp CÙNG check SoD ở cả preview lẫn apply + incident, test admin 409) · F92 (as_submission bỏ qua dedup scan → curator nhận "0 pending" giả + import không mang scope org_unit; fix chạy scanDedup per-contribution + orgUnitId bắt buộc với importer scoped) · F93 (trạng thái approved là NGÕ CỤT khi publish fail — 3 kịch bản: KPI thuần thiếu code / keep_both không đổi mã / merge-target bị deprecate; fix: gate đòi kpi.code cho type kpi, approve check clash mã sớm, request_changes/reject được từ approved, dedup re-resolve được). MINOR fix luôn: F94 (update conditional F28) · F95 (curator không soi được draft local của BU — đúng spec §3) · F96 (comment không stamp curatorId, comment của tác giả không kích transition) · F100 (seed tự đồng bộ scope role khi thiết kế đổi — hết phải sửa tay SQL). Backlog: F97 (dedup O(N) — cần name_normalized index khi thư viện 10k+) · F98 (FK + validate orgUnitId thuộc tenant cho user tenant-scope) · F99 (cap 500×16KB không đạt được vì body-parser 100KB — hạ kỳ vọng hoặc nâng limit riêng route import khi nạp Task Architecture 372) · F101 (kpi_template unique chưa partial theo deleted_at) · F102 (contribution.taskCellId chưa set khi publish).

Đã build (Spec_BU_Authoring_Gate build-order §11 bước 1–3 + import §6.5):

DDL: task_cell + origin/lib_scope/contributed_by/canonical_id/usage_count (CHECK + partial unique canonical (tenant,code) WHERE config_version_id IS NULL — canonical cell nằm NGOÀI version, làm nguồn phát cho Derivation Engine) · kpi_template + origin/lib_scope/contributed_by · 5 bảng mới library_contribution/review/dedup_candidate/template/import_run (RLS tenant-bound; template chuẩn F44 global-read).

Vai trò & SoD: 8 permission mới · role bu_author (SCOPE ORG_UNIT) ⟂ library_curator · seed author@/curator@ mỗi tenant · sod_rule taskcell:author ⟂ library:publish mặc định bật. SoD 2 lớp: bất biến "không tự duyệt bài mình" (chặn cả admin giữ mọi quyền, kể cả tenant tắt rule — test chứng minh + incident audit) + sod_rule runtime.

Quality gate (pure, explainable): tập bắt buộc 7 nhóm (A mã đúng hệ+tên · B RACI đủ R+A · C ≥1 input+output · D ≥1 measure · E mức AI) + KPI hợp lệ (method/direction; system→dataSource; kpi thuần→code); ok = ALL pass; score % + report từng check lưu vào contribution.

Vòng đời: draft → submit (re-gate + dedup scan exact-code/normalized-name-bỏ-dấu vs canonical) → curator review (approve chặn khi gate fail / dedup pending / clash mã) → publish canonical (merge = bổ sung field thiếu vào cell sẵn có; keep_both = cell mới trỏ canonical_id; kpi_template upsert theo mã — nhiều cell trỏ 1 KPI hợp lệ, chỉ nối thêm lineage taskCellRefs) → deprecate. Author chỉ thấy của mình; curator thấy queue (không thấy draft local).

Import §6.5 (3 kênh nạp): template pack (curator phát hành) + POST /library/import preview (validate per-row qua gate → invalid[] không chặn batch; diff add/update/invalid + stats; KHÔNG ghi) → apply (claim F28 — mỗi preview apply đúng 1 lần; idempotent upsert theo mã — chạy lại không nhân bản, test chứng minh) × 3 mode: as_local (vào draft version) / as_submission (vào hàng đợi curation, có dedup + scope) / as_canonical (chỉ library:import:canonical + SoD — kênh nạp Task Architecture 372 làm canonical seed).

Test: 217/217 PASS (98 unit + 119 integration; 28 test mới cho gate + vòng đời + SoD + dedup + import).

Còn lại Phase 3: Task Cell Studio UI + Curation Queue UI (FE của gate này) · field-mapping Integration UI · Dedup/Drafting Agent (bước 4–5 spec — chờ AI key thì chạy thật, mock được ngay) · connector thật + Copilot (RED-LINE) · ticket F42/F43 / F55 / F59 / F70 / F76/F79/F82/F85/F86 / F97–F102 / throttle resolver.

Phase 3 — Lát 4g: FE BU Authoring Gate (Task Cell Studio + Curation Queue) · 10/07/2026 · HOÀN THÀNH — Reviewer PASS-WITH-FIXES → đã fix F103/F104/F106, web build pass

Verdict Reviewer (SoD): PASS-WITH-FIXES — không lỗi hợp đồng API (đối chiếu field-by-field với BE lát 4f: khớp hết). F103 MEDIUM (vòng needs_changes cụt trong UI — author không sửa được contribution, resubmit nguyên bản cũ hoặc tạo bản mới tự đấu dedup với chính mình; đã fix: nút Sửa nạp payload vào form → PATCH, BE tự quay draft + re-gate) · F104 (nút review hiện cả ở trạng thái BE sẽ 409 — đã gate theo transition) · F106 (render "undefined" với payload dị dạng — đã ?? "—"). F105 giữ chủ đích: cho phép lưu draft fail gate (report explainable chỉ ra ngay) — không chặn sớm ở form.

Đã build (2 trang FE, backend không đổi):

`/studio/library` — Task Cell Studio (đăng nhập author@): form tập bắt buộc 7 nhóm (A mã+tên · B RACI · C I/O csv · D measures csv · E mức AI) + chọn đơn vị scope + KPI Linker (method=system hiện ô data_source) → lưu draft → Quality report explainable từng check ✓/✗ kèm note → Sửa/Gửi duyệt → xem lịch sử review từ curator.

`/studio/curation` — Curation Queue (đăng nhập curator@): hàng đợi submitted/in_review (lọc trạng thái; KHÔNG thấy draft local của BU — đúng spec §3) → panel chi tiết: gate fails, payload, dedup candidates với nút merge/keep_both/discard ("hệ gợi ý, người quyết") → Góp ý / Yêu cầu sửa / Từ chối / Duyệt / Publish canonical (nút gate theo đúng transition BE).

LoginCard thêm quick-login author@/curator@; sidebar 7 mục Studio; i18n VI/EN.

Khép kín trên UI toàn vòng spec: BU soạn → gate report → submit → curator duyệt (SoD chặn tự duyệt hiển thị trung thực) → publish → thư viện canonical → Derivation Engine kéo theo (trang "Kéo theo KPI" lát 4e dùng được cell/template vừa publish).

Còn lại Phase 3: field-mapping Integration UI · Dedup/Drafting Agent (mock được ngay) · connector thật + Copilot (RED-LINE chờ token/key) · ticket tồn: F42/F43 / F55 / F59 / F70 / F76/F79/F82/F85/F86 / F97–F102 / F105 / throttle resolver.