TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

Business Requirements Document

TỔ CHỨC MẪU

Triển khai Nền tảng Quản trị Hiệu suất iPMS

iPMS Platform implementation — Sample Organization

| Mã hồ sơ | KH-2026-00-MAU |
| --- | --- |
| Phiên bản | v1 · 2026-07-28 |
| Phân loại | MẬT — chỉ lưu hành giữa hai bên |
| Số yêu cầu | 7 |
| Căn cứ | 4 buổi khảo sát · 7 tài liệu thu thập · phiếu tự khai ngày 10/07/2026 |

Tài liệu ghi nhận yêu cầu nghiệp vụ của Quý tổ chức và mức đáp ứng của Nền tảng iPMS, làm căn cứ thống nhất phạm vi trước khi lập Đề xuất giải pháp.

Kèm theo: Phụ lục Ma trận Yêu cầu (tệp bảng tính) — Quý vị ghi ý kiến trực tiếp vào cột dành riêng.

1. Thông tin tài liệu

Document control

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Khách hàng | TỔ CHỨC MẪU |
| Lĩnh vực · Quy mô | Giáo dục · 1.200 nhân sự · 4 đơn vị thành viên |
| Dự án | Triển khai Nền tảng iPMS — thí điểm 1 đơn vị, mở rộng 4 đơn vị |
| Phiên bản | v1 · 2026-07-28 |
| Người lập | Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ |
| Người soát xét phía khách hàng | Giám đốc Nhân sự |

2. Bối cảnh & động cơ

Context and drivers

Tổ chức đang quản trị hiệu suất bằng bảng tính rời rạc theo từng đơn vị. Bộ chỉ số không thống nhất giữa các phòng, kết quả đánh giá phụ thuộc nhiều vào nhận định của quản lý trực tiếp và không gắn được với dữ liệu vận hành. Ban lãnh đạo cần một hệ thống chung để nhìn xuyên tổ chức và để kết quả đánh giá có thể giải thích được.

Cách làm hiện tại và chỗ nó gãy  Current approach and where it breaks

| Điểm đau | Hệ quả | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Mỗi đơn vị dùng một mẫu KPI khác nhau, không cộng gộp được | Không so sánh được giữa các đơn vị | BC-01 |
| Không có bước cân chỉnh giữa các quản lý | Điểm lạm phát, mất niềm tin vào kết quả | BC-03 |
| Số liệu thực tế nhập tay từ nhiều nguồn | Mất 3–5 ngày công mỗi kỳ, còn sai sót | BC-04 |

Mức trưởng thành hiện tại: M1 — KPI thủ công rời rạc — Đã có văn hoá đo lường nhưng chưa có khung thống nhất; ưu tiên đợt đầu là chuẩn hoá Từ điển KPI trước khi số hoá quy trình.

3. Mục tiêu kinh doanh & tiêu chí thành công

Business objectives and success criteria

| Mục tiêu kinh doanh | Tiêu chí thành công đo được | Ai đo | Khi nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Thống nhất bộ chỉ số toàn tổ chức | 100% phòng ban dùng chung Từ điển KPI đã duyệt trong kỳ đầu tiên | Giám đốc Nhân sự | Cuối kỳ đánh giá đầu tiên |
| Rút ngắn thời gian chốt kỳ đánh giá | Thời gian từ khoá sổ đến chốt kết quả giảm còn ≤ 10 ngày làm việc | Phòng Nhân sự | Kỳ thứ hai |

4. Phạm vi

Scope

Trong phạm vi đợt này  In scope

| Hạng mục | Đơn vị áp dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Từ điển KPI và bộ chấm điểm | Toàn tổ chức |  |
| Trọn vòng đánh giá: giao mục tiêu → check-in → tự đánh giá → quản lý đánh giá → cân chỉnh → chốt | Đơn vị thí điểm |  |
| Từ điển Tác vụ gắn KPI cho 3 phòng nghiệp vụ | Đơn vị thí điểm | Kèm vòng lặp tối ưu |

Ngoài phạm vi đợt này — hai bên đã thống nhất  Out of scope — mutually agreed

| Hạng mục | Lý do hoãn | Xem xét lại |
| --- | --- | --- |
| Bảng điều khiển hợp nhất cấp tập đoàn | Chỉ có ý nghĩa khi ≥2 đơn vị đã có dữ liệu thật | Sau khi mở rộng đơn vị thứ hai |
| Đồng bộ hai chiều với phần mềm kế toán | Chưa xác nhận được hệ nguồn có mở giao diện kết nối | Sau khi bộ phận CNTT trả lời |

5. Các bên liên quan & nhóm người dùng

Stakeholders and user groups

| Nhóm | Quy mô | Việc chính | Được thấy | Không được thấy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân viên | 1.050 | Nhận mục tiêu, cập nhật tiến độ, tự đánh giá | Mục tiêu và kết quả của bản thân | Kết quả của đồng nghiệp |
| Trưởng phòng | 95 | Giao mục tiêu, đánh giá, duyệt tác vụ của phòng | Toàn bộ nhân sự phòng mình | Nhân sự phòng khác |
| Nhân sự | 12 | Vận hành chu kỳ, quản trị Từ điển KPI | Toàn tổ chức ở mức tổng hợp |  |
| Ban lãnh đạo | 8 | Theo dõi toàn cảnh, mục tiêu rủi ro | Toàn tổ chức |  |
| Kiểm soát nội bộ | 3 | Tra cứu nhật ký thao tác | Nhật ký kiểm toán | Không có quyền sửa dữ liệu |

6. Hiện trạng

Current state (as-is)

| Phân hệ | Hiện trạng |
| --- | --- |
| B · Phân rã mục tiêu | Mục tiêu năm ban hành bằng văn bản, không phân rã xuống cá nhân theo cách truy vết được. |
| C · Cơ cấu tổ chức | Bốn đơn vị thành viên, quản trị hiệu suất khác nhau về chu kỳ và thang điểm. |
| D · Vai trò & phân quyền | Phân quyền theo tệp chia sẻ; chưa có quy tắc người soạn khác người duyệt. |
| E · Khung KPI | Mỗi phòng một mẫu KPI riêng; công thức không thống nhất, không có bậc thang chuẩn. |
| F · Chu trình đánh giá | Đánh giá một lần cuối năm, không có check-in giữa kỳ, không có bước cân chỉnh. |
| G · Kiến trúc tác vụ | Có bản mô tả công việc dạng văn bản, cập nhật không thường xuyên, không gắn chỉ số. |
| H · Dữ liệu & tích hợp | Số liệu thực tế lấy tay từ phần mềm kế toán và tệp theo dõi của từng phòng. |
| I · AI & tự động hoá | Chưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị hiệu suất. |
| J · Báo cáo | Báo cáo tổng hợp làm thủ công cuối kỳ. |
| K · Cấu hình & thương hiệu | Không có nhu cầu thương hiệu riêng theo đơn vị ở đợt đầu. |
| L · Phi chức năng & tuân thủ | Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của tổ chức; yêu cầu lưu vết thao tác. |

7. Yêu cầu nghiệp vụ

Business requirements

Tổng cộng 7 yêu cầu. Danh mục đầy đủ dạng bảng lọc được nằm ở Phụ lục — Quý vị ghi ý kiến trực tiếp vào cột “Ý kiến của Quý vị”.

E · Khung KPI

BR-E-01  KPI cấu trúc cha–con   [Bắt buộc]

| Yêu cầu | Hệ thống phải cho phép định nghĩa KPI tổng hợp từ hai KPI thành phần trở lên, mỗi thành phần có trọng số riêng và tổng trọng số bằng 100%. |
| --- | --- |
| Vì sao | Chỉ số cấp phòng hiện được cộng gộp thủ công từ nhiều chỉ số nhỏ, không kiểm chứng được cách cộng. |
| Tiêu chí chấp nhận | Dựng lại đúng chỉ số tổng hợp trong tài liệu BC-02 và điểm tính ra khớp bảng tính hiện hành với sai số ≤ 0,5 điểm. |
| Mức đáp ứng | Sẵn sàng |
| Nguồn | BB-03 Q2 · BC-02 |

F · Chu trình đánh giá

BR-F-02  Bước cân chỉnh có ghi lý do   [Bắt buộc]

| Yêu cầu | Hệ thống phải có bước cân chỉnh cho phép so sánh kết quả giữa các quản lý trước khi chốt, và mọi điều chỉnh điểm phải kèm lý do được lưu vết. |
| --- | --- |
| Vì sao | Thiếu bước này là nguyên nhân chính khiến kết quả đánh giá bị nghi ngờ. |
| Tiêu chí chấp nhận | Chạy thử một kỳ với 2 phòng: mọi thay đổi điểm tại bước cân chỉnh đều có lý do đính kèm và truy xuất lại được. |
| Mức đáp ứng | Sẵn sàng |
| Nguồn | BB-02 Q4 · BC-03 |

G · Kiến trúc tác vụ

BR-G-01  Tác vụ bắt buộc gắn chỉ số   [Bắt buộc]

| Yêu cầu | Hệ thống phải chặn việc đưa một tác vụ vào sử dụng khi tác vụ đó chưa gắn với một chỉ số đo lường có thật trong Từ điển KPI. |
| --- | --- |
| Vì sao | Bản mô tả công việc hiện không gắn chỉ số nên không dùng để đánh giá được. |
| Tiêu chí chấp nhận | Thử kích hoạt một tác vụ chưa gắn chỉ số: hệ thống từ chối và nêu rõ lý do. |
| Mức đáp ứng | Sẵn sàng |
| Nguồn | BB-04 Q1 · BC-06 |

BR-G-02  Vòng lặp tối ưu tác vụ   [Nên có]

| Yêu cầu | Hệ thống phải cho phép trưởng phòng uỷ quyền cho nhân viên soạn tác vụ, tiếp nhận góp ý từ người làm thật, mở lại để sửa và duyệt thành phiên bản mới, giữ nguyên lịch sử các phiên bản. |
| --- | --- |
| Vì sao | Mô tả công việc hiện lạc hậu vì không có cơ chế cập nhật liên tục từ người trực tiếp làm. |
| Tiêu chí chấp nhận | Chạy trọn một vòng trên một tác vụ thật: góp ý → mở lại → sửa → duyệt → phiên bản 2, và so sánh được hai phiên bản. |
| Mức đáp ứng | Sẵn sàng |
| Nguồn | BB-04 Q2 |

H · Dữ liệu & tích hợp

BR-H-02  Lấy số liệu tự động từ phần mềm kế toán   [Bắt buộc]

| Yêu cầu | Hệ thống phải lấy được số liệu thực tế của các chỉ số tài chính từ phần mềm kế toán đang dùng, theo chu kỳ tối thiểu hằng ngày. |
| --- | --- |
| Vì sao | Nhập tay đang tốn 3–5 ngày công mỗi kỳ và còn sai sót. |
| Tiêu chí chấp nhận | Số liệu của 5 chỉ số tài chính khớp với báo cáo gốc của phần mềm kế toán trong 3 kỳ đồng bộ liên tiếp. |
| Mức đáp ứng | Cần phát triển |
| Khoảng trống | Cần viết kết nối riêng cho phần mềm kế toán; phụ thuộc việc hệ nguồn có mở giao diện kết nối hay không. |
| Nguồn | BB-05 Q1 · BC-04 |

J · Báo cáo

BR-J-03  Xuất báo cáo trình hội đồng   [Nên có]

| Yêu cầu | Hệ thống phải xuất được báo cáo kết quả kỳ ra tệp trình bày để đưa vào hồ sơ hội đồng. |
| --- | --- |
| Vì sao | Hồ sơ trình hội đồng phải lưu bản in. |
| Tiêu chí chấp nhận | Xuất được báo cáo kỳ đúng mẫu do tổ chức cung cấp. |
| Mức đáp ứng | Cần phát triển |
| Khoảng trống | Bản hiện tại xem trên màn hình; xuất theo mẫu riêng cần phát triển. |
| Nguồn | BB-02 Q7 |

L · Phi chức năng & tuân thủ

BR-L-03  Đăng nhập một lần bằng tài khoản tổ chức   [Bắt buộc]

| Yêu cầu | Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng chính tài khoản Microsoft của tổ chức, không tạo mật khẩu riêng. |
| --- | --- |
| Vì sao | Chính sách an toàn thông tin không cho phép hệ thống ngoài giữ mật khẩu người dùng. |
| Tiêu chí chấp nhận | Người dùng đăng nhập thành công bằng tài khoản tổ chức; khoá tài khoản ở hệ định danh thì mất quyền truy cập ngay. |
| Mức đáp ứng | Sẵn sàng — cần kích hoạt |
| Khoảng trống | Cần tổ chức cấp môi trường định danh và quyền đăng ký ứng dụng. |
| Nguồn | BB-05 Q3 |

8. Hệ nguồn dữ liệu & tích hợp

Data sources and integration

| Hệ nguồn | Chủ sở hữu | Dữ liệu cần lấy | Có kết nối? | Tần suất | Dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần mềm kế toán | Trưởng phòng Tài chính | Doanh thu, chi phí theo đơn vị | Chưa rõ | Hằng ngày | Tệp CSV định kỳ |
| Phần mềm nhân sự | Trưởng phòng Nhân sự | Danh sách nhân sự, chức danh, phòng ban | Có | Hằng ngày | Tệp CSV |

9. Kiến trúc tác vụ & Từ điển Tác vụ

Task architecture and task dictionary

Bảng này là đầu vào để dựng Từ điển Tác vụ. Mỗi tác vụ phải gắn một mã chỉ số; tác vụ chưa gắn chỉ số sẽ không được đưa vào sử dụng.

Từ điển Tác vụ là nơi công việc thực tế của từng vị trí được mô tả một cách chuẩn hoá và gắn với chỉ số đo lường. Đây là mắt xích nối giữa mục tiêu và việc làm hằng ngày: mục tiêu phân rã thành chỉ số, chỉ số gắn vào tác vụ, tác vụ thuộc về một vị trí cụ thể. Nhờ vậy, kết quả đánh giá luôn giải thích được bằng công việc có thật.

Danh mục tác vụ dưới đây là bản khởi tạo. Sau khi hệ thống vận hành, chính trưởng phòng và nhân viên là người tiếp tục hoàn thiện theo vòng lặp: góp ý từ người làm thật → mở lại để sửa → trưởng phòng duyệt → phiên bản mới, giữ nguyên lịch sử.

| Phòng | Nhóm tác vụ | Tên tác vụ | Người chịu trách nhiệm | Đầu ra | Mã chỉ số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuyển sinh | Tiếp nhận hồ sơ | Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ | Chuyên viên tuyển sinh | Hồ sơ hợp lệ đã phân loại | KPI-TS-01 |
| Tuyển sinh | Chăm sóc ứng viên | Gọi lại ứng viên tiềm năng trong 24 giờ | Chuyên viên tuyển sinh | Nhật ký liên hệ | KPI-TS-04 |
| Tài chính | Đối chiếu công nợ | Đối chiếu số thu học phí cuối tháng | Kế toán công nợ | Biên bản đối chiếu | KPI-TC-02 |

Bảng đầy đủ để Quý vị bổ sung nằm ở Phụ lục, sheet “04 · Kiến trúc Tác vụ”.

10. Yêu cầu về trí tuệ nhân tạo & quản trị AI

AI and AI governance

Nguyên tắc bất biến của nền tảng: trí tuệ nhân tạo chỉ đề xuất, người có thẩm quyền là người quyết định; mọi đề xuất đều nêu được căn cứ và được lưu vết.

| Nội dung | Yêu cầu của Quý tổ chức |
| --- | --- |
| Kỳ vọng ứng dụng | Gợi ý soạn chỉ số và mô tả tác vụ; cảnh báo mục tiêu có nguy cơ trượt. |
| Mức tự chủ chấp nhận được | Chấp nhận nguyên tắc trí tuệ nhân tạo chỉ đề xuất, người có thẩm quyền duyệt. |
| Ranh giới xử lý dữ liệu | Dữ liệu lương và kết quả đánh giá cá nhân không được xử lý qua dịch vụ bên ngoài. |
| Yêu cầu giải thích được | Mọi đề xuất phải nêu được căn cứ. |
| Chính sách chi phí | Cần ước tính chi phí trước khi bật. |

11. Yêu cầu báo cáo & phân tích

Reporting and analytics

| Nhóm người dùng | Báo cáo cần có | Tần suất | Định dạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân viên | Tiến độ mục tiêu của tôi | Liên tục | Trên màn hình |
| Trưởng phòng | Tình hình đội ngũ, mục tiêu rủi ro | Hằng tuần | Trên màn hình |
| Ban lãnh đạo | Toàn cảnh tổ chức, phân bố kết quả | Cuối kỳ | Trên màn hình + tệp trình bày |

12. Yêu cầu phi chức năng, bảo mật & tuân thủ

Non-functional, security and compliance

| Nhóm | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Quy mô & tải | 1.200 người dùng, 4 đơn vị, đỉnh tải vào tuần chốt kỳ |  |
| Hạ tầng | Điện toán đám mây, ưu tiên đặt tại Việt Nam |  |
| Định danh & đăng nhập | Đăng nhập một lần bằng tài khoản Microsoft của tổ chức | Xem BR-L-03 |
| Tuân thủ | Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13; lưu vết thao tác |  |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt; giao diện tiếng Anh cho nhân sự nước ngoài |  |

13. Đối chiếu năng lực & khoảng trống

Capability fit and gaps

| Mức đáp ứng | Số yêu cầu | Trong đó bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Sẵn sàng | 4 | 3 |
| Sẵn sàng — cần kích hoạt | 1 | 1 |
| Đáp ứng bằng cấu hình | 0 | 0 |
| Cần phát triển | 2 | 1 |
| Ngoài phạm vi đợt này | 0 | 0 |

Đối chiếu với năng lực nền tảng tại ngày 2026-07-28.

Khoảng trống cần xử lý  Gaps to resolve

| Yêu cầu | Khoảng trống | Mức đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| BR-L-03 | Cần tổ chức cấp môi trường định danh và quyền đăng ký ứng dụng. | Sẵn sàng — cần kích hoạt |
| BR-H-02 | Cần viết kết nối riêng cho phần mềm kế toán; phụ thuộc việc hệ nguồn có mở giao diện kết nối hay không. | Cần phát triển |
| BR-J-03 | Bản hiện tại xem trên màn hình; xuất theo mẫu riêng cần phát triển. | Cần phát triển |

Nguồn lực và chi phí cho các hạng mục “Cần phát triển” được trình bày trong Đề xuất giải pháp riêng, sau khi hai bên thống nhất tài liệu này.

14. Giả định · Ràng buộc · Phụ thuộc · Rủi ro

Assumptions, constraints, dependencies and risks

Giả định  Assumptions

| # | Giả định | Ảnh hưởng nếu sai |
| --- | --- | --- |
| GD-01 | Danh sách nhân sự và cơ cấu phòng ban lấy từ phần mềm nhân sự là nguồn chuẩn. | Nếu không phải, phải bổ sung bước làm sạch dữ liệu tổ chức. |

Ràng buộc  Constraints

| # | Ràng buộc | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| RB-01 | Phải kịp áp dụng cho kỳ đánh giá cuối năm. | Ban lãnh đạo |

Phụ thuộc phía Quý tổ chức  Customer-side dependencies

| # | Quý tổ chức cần cung cấp | Phục vụ yêu cầu | Hạn đề nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | Cấp môi trường định danh Microsoft và quyền đăng ký ứng dụng | BR-L-03 | Trước khi bắt đầu triển khai |
| PT-02 | Xác nhận phần mềm kế toán có mở giao diện kết nối hay không | BR-H-02 | Trong 2 tuần |

Rủi ro  Risks

| # | Rủi ro | Mức | Giảm thiểu | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-01 | Phần mềm kế toán không mở giao diện kết nối | Cao | Chốt phương án nạp tệp định kỳ làm dự phòng ngay trong phạm vi đợt đầu | Hai bên |
| RR-02 | Bộ chỉ số các phòng chưa thống nhất, việc chuẩn hoá kéo dài hơn dự kiến | Trung bình | Chuẩn hoá theo đợt, bắt đầu từ 3 phòng của đơn vị thí điểm | Khách hàng |

15. Câu hỏi mở & bước tiếp theo

Open questions and next steps

| # | Câu hỏi cần Quý vị làm rõ | Người trả lời | Hạn | Chặn yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công thức quy đổi từ điểm đánh giá sang thưởng hiện hành là gì? | Trưởng phòng Nhân sự | Trong 1 tuần | BR-F-05 |
| 2 | Người được đánh giá có được xem điểm trước khi kết quả chốt cuối cùng không? | Giám đốc Nhân sự | Trong 1 tuần | BR-D-04 |

Đề nghị Quý tổ chức rà soát tài liệu này cùng Phụ lục kèm theo, ghi ý kiến trực tiếp vào cột dành riêng trong Phụ lục, và trả lời các câu hỏi tại Mục 15. Sau khi hai bên thống nhất, chúng tôi sẽ lập Đề xuất giải pháp kèm lộ trình và nguồn lực.

Hai bên xác nhận nội dung tài liệu này phản ánh đúng yêu cầu nghiệp vụ tại thời điểm ký. Mọi thay đổi sau ngày ký được xử lý qua quy trình quản trị thay đổi phạm vi.

| ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG | ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP |
| --- | --- |
| Chức danh: ........................................... Ngày: .................................................... Ký và ghi rõ họ tên | Chức danh: ........................................... Ngày: .................................................... Ký và ghi rõ họ tên |